

**Мартин Георгиев**

*Директор на дирекция „Координация на програми*

*и проекти“ и Ръководител на УО на*

*Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.*



**Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я**

**МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА**

# ПРОЦЕДУРЕН НАРЪЧНИК

**за управление и изпълнение на**

**Програма „Транспортна свързаност”**

**2021-2027 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Дирекция „Координация на програми и проекти”, Управляващ орган на Програма „Транспортна свързаност”**  **2021-2027 г.** | cid:image002.jpg@01D9F5EF.3965C4E0 |
| Версия 2.0 от юли 2025 г. | | |

|  |  |
| --- | --- |
| ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  ПО ЦЕЛ „ИНВЕСТИЦИИ ЗА РАСТЕЖ И РАБОТНИ МЕСТА“ | |
| Държава членка: | България |
| CCI: (Единен идентификационен код) | BG16FFPR001 |
| Наименование на оперативната програма: | Програма "Транспортна свързаност" 2021-2027 г. |
| Управляващ орган: | Дирекция „Координация на програми и проекти“ в Министерство на транспорта и съобщенията |
| Лице за контакт: | **Мартин Георгиев**, директор на Дирекция „Координация на програми и проекти“ в Министерство на транспорта и съобщенията и Ръководител на Управляващия орган на ПТС |
| Контакт: | гр. София, 1000,  ул. „Дякон Игнатий” № 9  Тел.: +359 2 9409 421  Факс: +359 2 9409 795  Email: mgeorgiev@mtitc.government.bg  [www.mtitc.government.bg](http://www.mtitc.government.bg)  www.eufunds.bg |

ГЛАВА 1 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 2 ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ

ГЛАВА 3 ПРОГРАМИРАНЕ

ГЛАВА 4 КОНТРОЛ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ГЛАВА 5 ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ

ГЛАВА 6 ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИЧНОСТ И ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ

ГЛАВА 7 ИЗПЪЛНЕНИЕ И КООРДИНАЦИЯ

ГЛАВА 8 УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

ГЛАВА 9 ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

ГЛАВА 10 АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ

**СЪДЪРЖАНИЕ**

| **Глава №** | **Раздел №** | **Версия №** | **Дата** | **Глава №, Раздел №, приложение № - промяна** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 | 27/11/2023 | ГЛАВА 1 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 1.01.\_Декларация за запознаване с процедурния наръчник |
| 2 |  | 1 | 27/11/2023 | ГЛАВА 2 ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ |
|  |  |  |  |  |
| 3 |  | 1 | 27/11/2023 | ГЛАВА 3 ПРОГРАМИРАНЕ |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 3.01.\_Решение за Оценителна комисия |
|  |  | 1.2 | 29/11/2024 | 3.02.\_Декларация за липса на конфликт на интереси и поверителност (за привеждане в съответствие с изменение на Закона за противодействие на корупцията) |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 3.03.1\_КЛ за проверка на членовете на оценителната комисия за липса на Конфликт на интереси |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 3.03.2\_КЛ за предварителна оценка за определяне наличието на държавна помощ - Изключения |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 3.03.3\_КЛ за предварителна оценка за определяне на приложим към мярката режим на съвместима държавна помощ |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 3.03.4\_КЛ за извършена проверка в ИСУН за липса на двойно финансиране |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 3.03.5.\_КЛ за проверка на процедурата на извършена оценка на проектно предложение |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 3.03.6\_КЛ за проверка на приложените документи в ИСУН |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 3.03.7.\_КЛ за извършване на предварителен контрол от финансовия контрольор преди поемане на задължение |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 3.03.8.\_Приложения Въпросници за оценка на инвестиционни проекти |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 3.05.\_Доклад за извършена оценка на проектно предложение |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 3.06.\_Решение за отказ за предоставяне на БФП |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 3.07\_Административен договор за предоставяне на БФП |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 3.08\_Заповед за БФП |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 3.09.\_Писмо за промяна на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ |
|  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | ГЛАВА 4 КОНТРОЛ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ |
|  |  | 1.2. | 29/11/2024 | С версия 1.2 е добавено ново Приложение № 1.0-14 „Проверка на изменение на договор за обществена поръчка“, което ще се използва при проверката на подписани допълнителни споразумения към вече сключени договори. Контролен лист за проверка на подписани споразумения ще се създаде в ИСУН и вместо изготвянето на становища както е до момента, занапред ще се използват приложението и контролен лист за проверката.“ |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | Приложение 4.1. - открита процедура |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | Приложение 4.2. - ограничена процедура |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | Приложение 4.3. - състезателна процедура с договаряне |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | Приложение 4.4. - договаряне с предварителна покана за участие |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | Приложение 4.5. - състезателен диалог |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | Приложение 4.6. - договаряне без предварително обявление |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | Приложение 4.7. - договаряне без предварителна покана за участие |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | Приложение 4.8. - конкурс за проект |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | Приложение 4.9. - публично състезание |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | Приложение 4.10. - пряко договаряне |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | Приложение 4.11. - събиране на оферти с обява |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | Приложение 4.12. - справка пазарни проучвания/външно участие |
|  |  | **2.0** | **10/07/2025** | Приложение 4.13. - декларация за липса на конфликт на интереси |
|  |  | **2.0** | **10/07/2025** | Приложение 4.14. - проверка на изменение на договор за обществена поръчка |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | Таблица № 1- проверка на сроковете за процедурата |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | Tаблица № 1а - ограничена процедура |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | Таблица № 2 - критерии за подбор |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | Таблица № 3 - срокове за разяснения |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | Таблица № 4 - открита процедура |
| 5 |  |  |  | ГЛАВА 5 ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ |
|  |  | 1.2. | 29/11/2024 | С версия 1.2 е добавена нова процедура 1.12.4. „Общо описание на процеса на плащания на Бенефициенти, за които не е открит код в СЕБРА“, във връзка с която е изготвен и нов контролен лист № 5.04.4. Контролен лист за проверка на авансово плащане към бенефициенти без код за разплащане в СЕБРА и е променен Контролен лист № 5.03. Контролен лист за възстановяване на средства в бюджета Бенефициенти по Програма „Транспортна свързаност“. Във връзка с горното е променено и наименованието на Контролен лист № 5.04.1. на Контролен лист за директни плащания към изпълнители по проекти/бюджетни линии за външни Бенефициенти с код за разплащане в СЕБРА |
|  |  | **2.0** | **10/07/2025** | С версия 2.0 са актуализирани процедури във връзка с промяна при извършване на верификация на проекти по Приоритет 5 „Техническа помощ с бенефициент УО на ПТС 2021-2027. Верификацията на разходите по тези проекти ще се извършва от Екип по верификация на дирекция „Добро управление“ в Администрацията на Министерския съвет, съгласно Решение № 13/15.01.2025 г. на МС за допълнение на Решение № 677/19.09.2022 г. на МС и са променени приложения, както и е допълнена т. 1.15 за декларация за управлението. |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 5.01.1.1.\_Контролен лист - Искане за авансово плащане от Бенефициенти по ПТС |
|  |  | **2.0** | **10/07/2025** | 5.01.1.2.\_Контролен лист - Искане за авансово плащане по проекти по приоритетна ос ТП на ПТС с бенефициент УО |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 5.01.2.\_Искане за плащане от Бенефициенти по ПТС |
|  |  | **2.0** | **10/07/2025** | 5.01.2.1.\_КЛ - Искане за междинно плащане от Бенефициенти по ПТС |
|  |  | **2.0** | **10/07/2025** | 5.01.2.2.\_Контролен лист - Искане за междинно плащане по проекти по приоритетна ос ТП на ПТС с бенефициент УО |
|  |  | **2.0** | **10/07/2025** | 5.01.2.3. Решение за верификация на постъпило междинно/окончателно плащане – приложен примерен формуляр; |
|  |  | **2.0** | **10/07/2025** | 5.01.3.1.\_Контролен лист - Искане за окончателно плащане от Бенефициенти по ПТС |
|  |  | **2.0** | **10/07/2025** | 5.01.3.2.\_Контролен лист - Искане за окончателно плащане по проекти по приоритетна ос ТП на ПТС с бенефициент УО |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 5.02.1.\_Финален Доклад за извършена верификация от Управляващ орган по Програма „Транспортна свързаност“ |
|  |  | **2.0** | **10/07/2025** | 5.02.1.1.\_Контролен лист - (Финален) Междинен Доклад за извършена верификация от Управляващия орган на ПТС |
|  |  | **2.0** | **10/07/2025** | 5.02.2.\_ Регистър на финансовите корекции |
|  |  | **2.0** | **10/07/2025** | 5.02.6. Регистър на директните плащания |
|  |  | 1.2 | 29/11/2024 | 5.03.\_Контролен лист - Възстановяване на средства в бюджета Бенефициенти по ПТС |
|  |  | 1.2 | 29/11/2024 | 5.04.1.\_Контролен лист - Директни плащания към изпълнители по проекти¦бюджетни линии за външни Бенефициенти |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 5.04.2.\_Контролен лист - Директни плащания към изпълнители по проекти/бюджетна линия с Бенефициент УО |
|  |  | **2.0** | **10/07/2025** | 5.04.3.\_Контролен лист № за контрол от финансовия контрольор преди извършване на плащане |
|  |  | 1.2 | 29/11/2024 | 5.04.4. Контролен лист за проверка на авансово плащане към бенефициенти без код за разплащане в СЕБРА |
|  |  | **2.0** | **10/07/2025** | 5.05.\_Контролен лист за верифициране на разходите при изпълнение на проекти по приоритетна ос ТП с бенефициент УО |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 5.06.\_Счетоводната политика на дирекция КПП УО по ПТС |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 5.07.\_Стандартни счетоводни записвания по ПТС |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 5.08.\_Контролен лист за проверка - месечен контрол на счетоводните операции |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 5.09.\_Искане за създаване/промяна/изтриване на потребителски профил в ИСФУ |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 5.10.\_Сметкоплан по ПТС |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 5.11.\_Форма за корекции на счетоводни записвания |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 5.12.\_Уведомително писмо за осчетоводени вземания |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 5.12.1.\_Контролен лист - Уведомително писмо до СО за осчетоводени вземания |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 5.13.\_Уведомително писмо за осчетоводени оттеглени отписани или възстановени (прихванати) суми |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 5.13.1.\_Контролен лист - Уведомително писмо за осчетоводени оттеглени отписани или възстановени (прихванати) суми |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 5.14.\_Уведомително писмо за възстановени (прихванати) суми по регистрирани нередности |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 5.15.\_Уведомително писмо за наложени финансови корекции преди изплащане на ФП на бенефициента |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 5.15.1.\_Контролен лист - Уведомително писмо до СO за наложени финансови корекции преди изплащане на ФП на бенефициента |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 5.16.\_Форма за равнение на десетразрядни кодове в СЕБРА |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 5.16.1.\_Контролен лист към Форма за равнение на десетразрядни кодове в СЕБРА |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 5.17.\_Форма за равнение - Лимити |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 5.17.1.\_Контролен лист към Форма за равнение на лимити |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 5.18.\_Контролен лист на Отчет по ЕБК на УО НА ПТС |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 5.19.\_Контролен лист за проверка на годишен финансов отчет |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 5.20.\_Становище за одобрение или отхвърляне на искане за авансово финансиране по реда на ДДС № 06\_2011 |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 5.21.\_Контролен лист за проверка на искане за авансово финансиране по реда на ДДС № 06\_2011 |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 5.22.\_Декларация в изпълнение на т. 43.4 от ДДС № 4\_2016 |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 5.23.\_Контролен лист за проверка на плащане по авансово финансиране по реда на ДДС № 06\_2011 |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 5.24.\_Контролен лист за потвърждаване на плащанията в СЕБРА по реда на ДДС № 06\_2011 |
| 6 |  | 2.0 | 10/07/2025 | ГЛАВА 6 ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИЧНОСТ И ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ |
|  |  | 1.2 | 29/11/2024 | В Раздел II. „Техническа помощ“ на Глава 6 „Информация, публичност и техническа помощ“ са премахнати текстове, които се съдържат в Глава 5 „Финансово управление“. Актуализирано е съдържанието на т.3 „Координация на проекти, изпълнявани по приоритет „Техническа помощ“, където бенефициент е УО на ПТС. Среща за отчитане на напредъка по проектите“ в раздел II. „Техническа помощ“ на Глава 6. |
|  |  | 2.0 | 10/07/2025 | В Глава 6 „Информация, публичност и техническа помощ“ са добавени нови функции на отдела:  - Създава, поддържа и управлява профилите в социалните платформи/ мрежи свързани с УО на ПТС;  - Изисква информация в качеството му на контактно лице от отделите в дирекция КПП във връзка с чл. 5 от Оперативно споразумение № 04 -00-101/14.02.2025 г. за изпълнение на Решение № 13 от 15.01.2025 г. на Министерския съвет, като обобщава получената информация по проекти по Техническа помощ с бенефициент УО на ПТС. |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | Приложение: 6.01. Комуникационен план ОСЗ |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | Приложение: 6.02. Комуникационен план |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | Приложение: 6.03. Отчет на комуникационен план |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | Приложение: 6.04. Декларация |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | Приложение: 6.05. Контролен лист за проверка на комуникационен план |
| 7 |  | 1 | 27/11/2023 | ГЛАВА 7 ИЗПЪЛНЕНИЕ И КООРДИНАЦИЯ |
|  |  | 1.2 | 29/11/2024 | Във връзка с получени препоръки от Инспектората в Министерство на транспорта и съобщенията (МТС) относно контрол по спазването на сроковете по чл. 61, ал. 1 и чл. 62, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление (Загл. изм. ДВ, бр. 51 от 2022 г., в сила от 1.07.2022 г., предишно заглавие Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове), по повод изпълнение на Заповед РД-08-77/09.02.2024 г. на министъра на транспорта и съобщенията, се наложи да променим частично ПНУИПТС (Процедурен наръчник за управление и изпълнение на програма „Транспортна свързаност“. |
|  |  | **2.0** | **10/07/2025** | **В Глава 7 „Изпълнение и координация“ са актуализирани функциите на отдела** |
|  |  | 1.2 | 29/11/2024 | 7.01.\_Регистър на проверките на място от УО на ПТС за ……. Година - отпада |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 7.02.\_Годишен доклад за напредъка по проект |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 7.03.\_Годишен доклад за устойчивост (за приключил проект) |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 7.04.\_Окончателен доклад по проект |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 7.04.1.\_Контролен лист – Окончателен доклад по проект |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 7.05.\_Годишен план за извършване на проверки на място от УО на ПТС за ……. година |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 7.05.1.\_Годишен план - Изменение 1 за извършване на проверки на място от УО на ПТС за ……. година |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 7.05.2.\_Сигнали за нередности и Рискови фактори за извършване на проверки на място от УО на ПТС за ……. година |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 7.06.\_Доклад от проверка на място, извършена от УО на ПТС |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 7.06.1.\_Контролен лист - подготовка и изпълнение на проверка на място |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 7.07.\_Доклад от проверка на място за дълготрайност извършена от УО на ПТС |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 7.07.1.\_Контролен лист - подготовка и изпълнение на проверка на място за устойчивост |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 7.08.\_Методология за оценка на риска |
| 8 |  | 1 | 27/11/2023 | ГЛАВА 8 УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА |
|  |  | 1.1 | 29/03/2024 | Във връзка със създаването на отдел „Механизъм за Свързана Европа и други програми“, вместо отдел „Наблюдение и оценка“ към дирекция „Координация на програми и проекти“ с тази версия се въвежда ново преразпределение на функциите на отделите в дирекцията. |
|  |  | 1.2 | 29/11/2024 | С версия 1.2 Глава 8 Управление на риска  - в т. 5 са направени промени съобразно Регламент № 2024/2509 от 23 септември.  - Създадени са 3 нови за ПТС, съобразно Регламент № 2024/2509 от 23 септември:  1. Приложение № 8.07 - Декларация на служителите на УО, касаеща запознаването им с понятията нередност и измама и реда за докладване на нередности по програма ПТС;  2. Приложение № 8.12 – Декларация от членовете на звено/екип за управление за липса на конфликт на интереси;  3. Приложение № 8.13 – Декларация от служителите на УО за липса на конфликт на интереси |
|  |  | 2.0 | 10/07/2025 | В Глава 8 „Управление на риска“ са добавени нови функции на отдела;  - Координиране отчитането на планираните в ПТС индикатори на ниво програма;  - Изготвяне и координиране изпълнението на план за оценка на ПТС, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 2021/1060. Подготовка и разпространение на информация за извършените оценки на програмата и разглеждането им от КН на ПТС;  - Координиране на процеса по изготвяне и подаване по електронен път на ЕК на кумулативни данни за програмата, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 2021/1060;  - Организиране на провежданите в МТС периодични срещи за наблюдение на проектите, финансирани по ПТС |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 8.01.\_Карта на рисковете |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 8.02.\_Риск регистър |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 8.02a.\_Риск вселена |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 8.03.\_Примерни критерии за оценка на влиянието |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 8.03a.\_Критерии за оценка на вероятността |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 8.04.\_План за действие за въвеждане на ефективни и пропорционални мерки за борба с измамите |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 8.05-част 1.\_Разпределение за оценка на бруто риска |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 8.05-част 2.\_Помощни таблици |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 8.05-част 3.\_Обосновка за оценката на бруто риска |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 8.05-част 4.\_Инструмент за самооценка |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 8.06.\_План за действие- УР |
|  |  | 1.2 | 29/11/2024 | 8.07.\_Декларация за служителите в УО касаеща запознаването им с понятията нередност и измама и реда за докладване |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 8.08. Декларация за запознаване с Практическо ръководство за установяване на конфликт |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 8.09 Решение за определяне ФК |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 8.10 Проверка за съответствие на Решение на Ръководителя на Управляващия орган |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 8.11.\_Доклад до Ръководителя на УО на ОПТТИ - тримесечно докладване на нередности от страна на УО на ОПТТИ |
|  |  | 1.2 | 29/11/2024 | 8.12.\_Декларация от служител на УО за липса на конфликт на интереси |
|  |  | 1.2 | 29/11/2024 | 8.13.\_Декларация от член на звено/екип за управление за липса на конфликт на интереси |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 8.14.\_Решение за установяване липсата на извършена нередност по получен сигнал |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 8.15.\_Решение за приключване на нередност |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 8.16 Протокол за устни сигнали за нередности |
|  |  | 1.1 | 29/03/2024 | 8.17 Проверка за съответствие с дефиницията за сигнал за нередност, съгласно § 1, т. 3 от ДР на НАНЕФСУ; |
|  |  | 1.1 | 29/03/2024 | 8.18 Минимално изискуеми документи в преписката по сигнал за нередност |
|  |  | 1.1 | 29/03/2024 | 8.18 Минимално изискуеми документи в досието на нередността |
|  |  | 1.1 | 29/03/2024 | 8.19 Контрол на доклад за нередности |
| 9 |  |  |  | ГЛАВА 9 ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ |
|  |  | 2.0 | 10/07/2025 | Глава 9 „Наблюдение и оценка“ се заменя с Глава 9 „Информационни системи“ - Във връзка със създаването на отдел „Механизъм за Свързана Европа и други програми“, вместо отдел „Наблюдение и оценка“ към дирекция „Координация на програми и проекти“ с тази версия се въвежда ново преразпределение на функциите на отделите в дирекцията. |
| 10 |  |  |  | ГЛАВА 10 АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ |
|  |  | 1.2 | 29/11/2024 | С версия 1.2 в Глава 10 Административен капацитет са добавени текстове във връзка с изпълняваните дейности в отдел "Управление на риска" като координатор на процеса на изграждане на административния капацитет на служителите на УО и бенефициентите на програмата. |